**Отчет о выполнении МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе областной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные   источники) | Плановые   объемы фи- нансирования  на отчетный   год из  нормативного   правового   акта об   утверждении   программы,   тыс. рублей | Фактически использова-носредств  (перечис- лено со  счета ис-  полнителя)  с начала  года, тыс.  рублей | Наименование индикатора,  единица  измерения | Значения индикатора | | |
| План  2020 | Факт  2020 | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Обеспечение осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам** | Бюджет муниципального района «Ферзиковский район» | 4700,0 | 4700,0 | Количество перевезенных пассажиров  (тыс.чел.)  Количество рейсов в год | 73  10648 | 43,609  10678 | 59,7  100 |
| 1.1 | Возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального района "Ферзиковский район" перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам |  | 4700,0 | 4700,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Обследование пассажиропотока в муниципальном районе «Ферзиковский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения** | Бюджет муниципального района «Ферзиковский район»  Областной бюджет | 0 | 0 | Количество транспортных средств | 5 | 5 | 100 |
| 2.1 | Приобретение автобусов для организации транспортного обслуживания населения района | Бюджет муниципального района «Ферзиковский район» | 2700,0 | 2598,722 |  |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение спутниковым навигационным оборудованием Глонасс/Глонасс GPS | Бюджет муниципального района «Ферзиковский район» | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Всего по  программе** | | Всего,  в том числе | 7400,0 | 7298,722 |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района «Ферзиковский район» | 7400,0 | 7298,722 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |

**Отчет о выполнении МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района**

**«Ферзиковский район» за 2020 год**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» утверждена постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» 14 марта 2019 года №131.

Целью данной программы является повышение уровня доступности услуг транспортного комплекса для населения Ферзиковского района.

В рамках 1 мероприятия «Обеспечение осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам» было проведено следующее:

1) согласно Соглашения №152 от 14.02.2019 (далее Соглашение) администрация муниципального района «Ферзиковский район» предоставила в 2020 году муниципальному предприятию муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» субсидию из средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район» на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального района «Ферзиковский район» перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам в общей сумме 4700 тыс. руб. В рамках Соглашения в 2020 году муниципальное предприятие муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» обслуживало 8 социально значимых маршрута, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам. За 2020 год осуществлено 10678 рейсов, перевезено 43,609 тыс. пассажиров. Снижение пассажиропотока напрямую связано с ограничительными мерами, связанными с противодействием распространения эпидемии вызываемым новым короновирусом [SARS-CoV-2](https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2);

2) проводилось обследование пассажиропотока по обслуживаемым внутримуниципальным маршрутам.

В рамках 2 мероприятия «Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения» было проведено следующее:

В 2020 году для осуществления пассажирских перевозок администрацией (исполнительно-распорядительным органом) муниципального района «Ферзиковский район» был приобретен автобус ПАЗ 320540-04: общее количество мест 42, в т.ч. посадочных – 23; тип двигателя-дизельный; экологический класс - ЕURO-5; оснащен тахографом, видеорегистратором, системой ЭРА-ГЛОНАСС.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МР «Ферзиковский район»**

В бюджете муниципального района «Ферзиковский район» на 2020 год в рамках программы было предусмотрено (план) **7400,0 тыс. руб.** из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | - | 7400,0 тыс. руб. |
| 2 | Областные средства | - | 0 тыс. руб. |

Предусмотрено программой на 2020 год всего (план) **7 400,0 тыс. руб., в** том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | - | 7 400,0 тыс. руб. |
| 2 | Областные средства | - | 0 тыс. руб. |

Фактически израсходовано в 2020 году (факт/ кассовый расход) **7298,722 тыс. руб.,** в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | - | **7298,722** тыс. руб. |
| 2 | Областные средства | - | 0 тыс. руб. |

**Оценка эффективности**

**МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2020 год**

1. Индикатор №1 «Количество перевезенных пассажиров»

43,609 / 73 х 100% = 59,7%

Значительное отклонение показателя напрямую связано с ограничительными мерами, связанными с противодействием распространения эпидемии вызываемым новым короновирусом [SARS-CoV-2](https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2) в 2020 году. При этом следует отметить огромную социальную значимость перевозок пассажиров при снижении пассажиропотока и сохранение количества рейсов на муниципальных маршрутах.

2. Индикатор №2 «Количество рейсов в год (прямых)»

10678/ 10648 х 100% = 100%

3. Индикатор №3 «Количество транспортных средств»

5/ 5 х 100 = 100%

Оценка эффективности программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2020 год = 1/3 х (59,7+100+100) = **86,6%** - программа реализуется **с** удовлетворительным уровнем эффективности. Снижение эффективности обусловлено ограничительными мерами, связанными с противодействием распространения эпидемии вызываемым новым короновирусом [SARS-CoV-2](https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2).

.

**Заведующая отделом экономического развития**

**администрации МР «Ферзиковский район» Л.П. Лазуточкина**