**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышении энергоэффективности на территории муниципального района «Ферзиковский район»**

**за 2019 год**

***Основные цели и задачи муниципальной программы***

Цель муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального района «Ферзиковский район»:

– формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи муниципальной программы:

– повышение энергетической эффективности использования и потребления топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области;

- информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов.

***Результаты, достигнутые за отчетный период на основании индикаторов муниципальной программы:***

– снижение на 3 %. потребления топливно-энергетических ресурсов с помощью приборов учета в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:***

- повышение энергетической эффективности экономики Ферзиковского района;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**.**

***Перечень мероприятий, выполненных в результате реализации муниципальной программы:***

* 1. ***Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район».***
* внедрение систем мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности: мониторинг реализации мероприятий по энергосбережению и потребления энергоресурсов и воды в учреждениях и организациях бюджетной сферы муниципального района «Ферзиковский район» ;
  1. ***Энергосбережение в сфере коммунального хозяйства органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района ».***
* Внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства для котельных МР «Ферзиковский район» 600 000 рублей;
* Отремонтировано **765 погонных метров тепловых сетей** с применением современных технологий и материалов п.Ферзиково 7 098 740 рублей;
* 15 МКД в Ферзикове переведено на индивидуальное отопление;
* Приобретение топлива (угля) для топочных Дугнинского д/с и д/с Новосел.
  1. ***Сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере.***

- внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического оборудования освещения в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (замена ламп накаливания на энергосберегающие; установлены датчики движения, позволяющие снизить потребление электроэнергии).

***4) Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов***

- информационные и просветительские статьи в газете «Ферзиковские вести» и на официальном сайте администрации МР «Ферзиковский район»;

- проведение всероссийского фестиваля по энергосбережению «Вместе Ярче» на территории МР «Ферзиковский район». Проведение уроков энергосбережения в образовательных учреждениях МР «Ферзиковский район».

-способствует функционированию системы информационной поддержки, консультирования и обучения сотрудников органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

***Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы***

***Выполнены на 100% следующие индикаторы муниципальной программы:***

100% - удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 человека)- *индикатор S1*

100% - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района в расчете на 1 кв. метр общей площади) *- индикатор S2*

***Выполнение ниже 100% плановых значений по следующим индикаторам:***

98,4 % - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - *индикатор S3*

97 % - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района » (в расчете на 1 человека) - *индикатор S4*

98,2 % - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района » (в расчете на 1 кв. метр общей площади) *- индикатор S5*

- ***Оценка эффективности программы:***

1) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 человека)

S1=50,7/50,7\*100%=100

2) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района в расчете на 1 кв. метр общей площади)

S2=0,240/0,240\*100%=100

3) Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МР «Ферзиковский район»

S3=50,7 /51,5\*100%=98,4

4) Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МР «Ферзиковский район»

S4=34,50/35,5\*100%=97

5) Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений из бюджета МР «Ферзиковский район»

S5=27,5/27\*100%=98,2

Оценка эффективности программы составляет 98,7%

***Вывод*:** Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Ферзиковский район», утвержденная Постановлением администрации муниципального района «Ферзиковский район» от 22 марта 2019 года №162, в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район», утвержденным Постановлением администрации муниципального района «Ферзиковский район» от 01 августа 2013 года №366 (с изменениями) реализована с высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в на территории муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 22 .03.2019 года №162 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Главный специалист отдела по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Крыласова С.В. |

**Годовой отчет о реализации муниципальной программы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм  (раздела, мероприятия) | Источник финан-ния (всего, в том числе обл. бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные   источники) | План.   бъемы финансирования на отчетный   год из  норматив. правового  акта об утверждении программы рублей | Фактически использовано средств  (перечислено со  счета исполнителя)  с начала  года,  рублей | Наименование индикатора,  единица измерения | Значения индикатора | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | |  |
| план | факт | план | факт | процент  выпол-  нения | план  на  следующий  год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | Средства местного бюджета;  Средства областного бюджета | 0 | 0 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 51,70 | 42,5 | 50,7 | 51,5 | 98,4 | 49,7 | |
|  |  |  |  |  | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района » (в расчете на 1 человека); | 34,90 | 35,9 | 34,50 | 35,5 | 97 | 34 | |
| 2 | Энергосбережение в сфере коммунального хозяйства органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района ». | Средства местного бюджета;  Средства областного бюджета | 900 000 | 800 658,73 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 человека | 54,40 | 54,60 | 50,70 | 50,70 | 100 | 49,70 | |
|  |  |  |  |  | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района » (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,245 | 0,245 | 0,240 | 0,240 | 100 | 0,235 | |
| 4 | **Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов** | Средства местного бюджета;  Средства областного бюджета | - | - | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 28,5 | 28,2 | 27,50 | 27,00 | 98,20 | 26,50 | |
| Всего по  программе | | Всего, в том числе | 900 000 | 800 658,73 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет  Бюджет МР «Ферзиковский район | 0  900 000 | 0  800 658,73 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Бюджет сельских поселений | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |