Районное Собрание муниципального района «Ферзиковский район»

Калужской области

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2022 года                                                                                                           №193

п. Ферзиково

О реорганизации муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» в форме присоединения к нему муниципального предприятия муниципального образования муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковские тепловые сети»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решением Районного Собрания муниципального района «Ферзиковский район» от 27 июня 2018 года №173 (с изменениями и дополнениями) «Об определении порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий муниципального района «Ферзиковский район», Уставом муниципального района «Ферзиковский район» Районное Собрание муниципального района «Ферзиковский район» РЕШИЛО:

- Реорганизовать муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» путем присоединения к нему муниципального предприятия муниципального образования муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковские тепловые сети».

- Установить полное фирменное наименование реорганизуемого муниципального предприятия после завершения процедуры реорганизации - Муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район», сокращенное - МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район».

- Определить Цели деятельности реорганизуемого МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» после завершения процедуры реорганизации:

- осуществление деятельности в целях решения социальных задач в сфере теплоснабжения в части организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район», и выполнения требований, установленных правилами оценки готовности этих поселений к отопительному периоду (п. 4 ст. 8 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», п. 4 ч. 1 и ч. 4 ст. 14, п. 3 ч. 1 ст. 17, ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»);

- получение прибыли (п. п. 1 и 2 ст. 50, ст. 113 Гражданского кодекса РФ).

- Установить предмет деятельности реорганизуемого МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» после завершения процедуры реорганизации (виды деятельности):

Основной вид деятельности Код ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2 Наименование вида экономической деятельности 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Лицензируемая деятельность Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Дополнительные виды деятельности Код ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2 Наименование вида экономической деятельности 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных. 35. 0.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей. 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд. 43.12.3 Производство земляных работ. 43.21 Производство электромонтажных работ. 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

- Установить уполномоченным органом, осуществляющим от имени муниципального района «Ферзиковский район» после принятия решения о реорганизации МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» права собственника имущества этого предприятия, а также функции и полномочия учредителя МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» и выделяемого из его состава МП «Коммунальщик» МР «Ферзиковский район», Отдел архитектуры, градостроительства, экономики, имущественных и земельных отношений администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» (согласно Положению, утвержденному Решением Районного Собрания муниципального района «Ферзиковский район» (далее – Районное Собрание) от 07.09.2011 №80).

# Установить порядок и сроки внесения изменений в устав реорганизуемого в форме выделения предприятия – МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район»:

# Изменения в устав реорганизуемого в форме выделения предприятия – МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район», связанные с реорганизацией указанного юридического лица, подготавливаются и утверждаются Отделом архитектуры, градостроительства, экономики, имущественных и земельных отношений администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня государственной регистрации созданного в результате реорганизации МП «Коммунальщик» МР «Ферзиковский район» (подп. 3.1.8 п. 3.1 Положения, утвержденного Решением Районного Собрания от 07.09.2011 №80).

# Утвердить сроки представления на утверждение Районному Собранию передаточного акта: в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня завершения инвентаризации имущества и финансовых обязательств МП «СЕЗ», но не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня принятия решения о реорганизации МП.

# Предусмотреть в соответствии с пунктом 3 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных Приказом Минфина России от 20.05.2003 №44н, зарегистрированным в Минюсте России 19.06.2003 №4774, для формирования информации об осуществлении реорганизации в бухгалтерской отчетности:

- сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого предприятия – в течение 30 (Тридцати) дней со дня принятия решения о реорганизации;

- способ оценки передаваемого (принимаемого) в порядке правопреемства имущества – по остаточной стоимости, при этом стоимость имущества, отраженного в передаточном акте, должна совпадать с данными, приведенными в приложениях (описях, расшифровках) к передаточному акту, в соответствующей стоимостной оценке, а отражение в передаточном акте реорганизуемого предприятия передаваемого имущества производится в сумме, которая приведена по соответствующим числовым показателям в бухгалтерской отчетности, являющейся основанием для составления этого документа (п. 7 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных приказом Минфина России от 20.05.2003 №44н);

- способ оценки обязательств реорганизуемого предприятия – в сумме, по которой кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете, с учетом сумм убытков, причитающихся возмещению кредиторам в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 8 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных приказом Минфина России от 20.05.2003 №44н);

- порядок правопреемства в связи с изменениями в имуществе и обязательствах, которые могут возникнуть после даты утверждения передаточного акта в результате текущей деятельности реорганизуемого предприятия:

- у реорганизуемого предприятия остается имущество (в том числе, вещи или их совокупность, деньги и ценные бумаги, имущественные права, имущественные обязанности), которое не указано в передаточном акте, со всеми изменениями в таком имуществе, которые могут возникнуть после даты утверждения передаточного акта в результате текущей деятельности реорганизуемого предприятия;

- особый порядок осуществления отдельных хозяйственных операций после даты утверждения передаточного акта в текущей деятельности реорганизуемого предприятия – после даты утверждения передаточного акта реорганизуемое предприятие в своей текущей деятельности не вправе без согласия Районного Собрания совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества;

- направление (распределение) чистой прибыли отчетного периода и прошлых лет реорганизуемого предприятия – на списание (признание с оценкой последствий) условных обязательств и др.

- Утвердить Мероприятия по реорганизации муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» путем присоединения к нему муниципального предприятия муниципального образования муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковские тепловые сети» (приложение №1).

- Определить предприятие, на которое возлагается обязанность в установленном законодательством порядке уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации и обеспечить публикацию в средствах массовой информации уведомления о реорганизации - Муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район», ОГРН 1054003506699, ИНН 4020004480.

18. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района

«Ферзиковский район»                                                                                          С.В. Терехов

|  | Приложение № 1 к Решению Районного Собрания муниципального района «Ферзиковский район» от «26» мая 2022 г. №193 |
| --- | --- |
| Мероприятия по реорганизации муниципального предприятия «Управляющая организация» СП «Поселок Ферзиково» муниципального района «Ферзиковский район» в форме присоединения к муниципальному предприятию «Коммунальщик» муниципального района «Ферзиковский район» |
| № п/п | Мероприятие | Основание | Срок выполнения | Исполнители | Контроль выполнения |
|  | Мероприятия по реорганизации муниципального предприятия муниципального района «Ферзиковский район» в форме присоединения к нему МП СП «Поселок Ферзиково» возможны только после передачи имущества МУП СП «Поселок Ферзиково» МР «Ферзиковский район» в порядке, утвержденном Законом Калужской области от 26.09.2018 N 372-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Калужской области» | п. 1 ст. 57 ГК РФ, п. 3 ст. 29 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» | После получения документов, подтверждающих права собственности на имущество муниципального предприятия «Управляющая организация» СП «Поселок Ферзиково» |  |  |
|  | В соответствии с п. 4 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»: Не является реорганизацией изменение вида унитарного предприятия, а также изменение правового положения унитарного предприятия вследствие перехода права собственности на его имущество к другому собственнику государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию). В случае изменения вида унитарного предприятия, а также передачи имущества унитарного предприятия другому собственнику государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию) в устав унитарного предприятия вносятся соответствующие изменения. Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной регистрации внесенных в устав унитарного предприятия изменений. |
| 1 | Формирование перечня имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Поселок Ферзиково», подлежащего передаче в порядке разграничения | Закон Калужской области от 26 сентября 2018 года №372-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Калужской области» | исполнено | МУП СП |  |
| 2 | Решение Поселкового Совета СП «Поселок Ферзиково» об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Поселок Ферзиково», подлежащего передаче муниципальному району «Ферзиковский район» в порядке разграничения | Закон Калужской области от 26 сентября 2018 года №372-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Калужской области» | исполнено |  |  |
| 3 | Решение Районного Собрания МР «Ферзиковский район» об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Поселок Ферзиково», подлежащего принятию муниципальным районом «Ферзиковский район» в порядке разграничения | Закон Калужской области от 26 сентября 2018 года №372-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Калужской области» | Исполнено 12.05.21 |  |  |
| 4 | Ходатайство перед министерством экономического развития Калужской области о принятии им правового акта о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями путем утверждения указанных перечней имущества. | Закон Калужской области от 26 сентября 2018 года №372-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Калужской области» | Исполнено 14.05.21 |  |  |
| 5 | Получение правового акта министерства экономического развития Калужской области о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями путем утверждения указанных перечней имущества. | Закон Калужской области от 26 сентября 2018 года №372-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Калужской области» | Приказ Минэкономразвития от 29.06.2021 №1042-П |  |  |
| 6 | Решение РС муниципального района «Ферзиковский район» о внесении в Устав МП СП «Поселок Ферзиково» изменений, о том, что учредителем (собственником имущества) МП является муниципальный район «Ферзиковский район» |  | Принято на Районном Собрании 10.11.2021, Решение №138 |  |  |
| 7 | Подача в ИФНС №7 по Калужской области (регистрирующий орган) заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ МП «УО» СП «Поселок Ферзиково» изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестр юридических лиц по форме Р13014 (Приложение N 4 к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@) | Ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | В течение трех рабочих дней с момента принятия решения РС | Директор бывшего МП СП «Поселок Ферзиково» | Отдел архитектуры Фокина Т. В. Кислов С.М. Угланов М.И. |
| 8 | Если документы в порядке, то через 5 рабочих дней в инспекции лично или через представителя по доверенности можно получить лист записи ЕГРЮЛ. |  | 28.04.2022 |  | Угланов М.И. |
| 9 | Решение РС муниципального района «Ферзиковский район» о реорганизации муниципальных предприятий МР путем присоединения | п. 1 ст. 57 ГК РФ, п. 3 ст. 29 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» | прим 4 мая 2022 | Отдел архитектуры МР | Фокина Т. В. Ельцов С.В. |
| 10 | Уведомление ИФНС №7 по Калужской области (регистрирующий орган) по форме Р12003 (Приложение N 2 к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@) о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. На основании этого уведомления регистрирующий орган в срок не более трех рабочих дней вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо – муниципальное предприятие находится в процессе реорганизации. | п. 1 ст. 60 ГК РФ; п. 1 ст. 13.1, ст. 14 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о регистрации); | В течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия Районным Собранием муниципального района «Ферзиковский район» (далее – Районное Собрание) решения о реорганизации | Директор реорганизуемого МП | Отдел архитектуры Фокина Т. В. Кислов С.М. Угланов М.И. |
| 11 | Размещение в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о решении о реорганизации. | п. 7 ст. 29 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее Закон 161-ФЗ); Приказ Федеральной налоговой службы от 16.06.2006 №САЭ-3-09/355@, зарегистрированный в Минюсте России 04.07.2006 №8001 «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации». | Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации». (начать готовить текст в конце апреля) | Директор реорганизуемого МП | Отдел архитектуры Фокина Т. В. Кислов С.М. Угланов М.И. |
| 12 | Размещение в «Вестнике государственной регистрации» уведомления о реорганизации МП, в котором указываются: сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами. (в соответствии с п. 2 ст. 60 ГК РФ в срок не позднее чем в течение 30 (Тридцати) дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации кредитор МП, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом). | п. 1 ст. 60 ГК РФ; п. 2 ст. 13.1 Закона о регистрации. | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц. 1. 13.05-13.06 2. 14.06-14.07 | Директор реорганизуемого МП | Отдел архитектуры Кислов С.М. Угланов М.И. |
| 13 | Уведомление в письменной форме всех известных кредиторов МП о реорганизации указанного юридического лица. | П. 7 ст. 29 Закона 161-ФЗ). | Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации. | Директор реорганизуемого МП | Отдел архитектуры Фокина Т. В. Кислов С.М. Угланов М.И. |
| 14 | Уведомление работников МП о реорганизации муниципальных предприятий МР путем присоединения | Ст. ст. 74 и 75 Трудового кодекса РФ. | Не позднее чем за 2 (Два) месяца до предполагаемого завершения реорганизации. | Директора присоединяемых МП | Отдел архитектуры Фокина Т. В. Ельцов С.В. Отделы кадров предприятий |
| Пункт 15 дорожной карты вероятно уже будет выполнен в мае 2021 года после проведения аудиторских проверок МП СП и МР |
| 15 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МП «УО» СП «Поселок Ферзиково» на основании приказа этого экономического субъекта по унифицированной форме №ИНВ-22. | Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н, зарегистрированным в Минюсте России 27.08.1998 №1598; Приказ Министерства финансов РФ от 20.05.2003 №44н, зарегистрированный в Минюсте России 19.06.2003 №4774 «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций»; Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49, с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов РФ от 08.11.2010 №142н; учетная политика организации. | В срок, определенный приказами присоединяемых МП 12.05 Приказ о создании 2-х комиссий с одними и теми де лицами 13.05-15.07.2022 года – работа инвентаризационной комиссии | Директор реорганизуемого МП Аудиторская фирма | Отдел архитектуры Фокина Т. В. Ельцов С.В. Лукашова Т.А. Алютина Т.В. Бухгалтера предприятий |
| 16 | Составление передаточного акта, который должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного МП в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого МП, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт. | Ст. ст. 58 – 59 ГК РФ | В период реорганизации до ее завершения 15.07-18.07.2022 года | Директора присоединяемых МП | Отдел архитектуры Фокина Т. В. Кислов С.М. Угланов М.И. |
| 17 | Рассмотрение проекта решения Районного Собрания об утверждении передаточного акта, указанного выше. | Ст. 59 ГК РФ | В период реорганизации до ее завершения примерно 20.07.2022 года | Районное Собрание МР | Отдел архитектуры Фокина Т. В. Ельцов С.В, Лукашова Т.А. |
| 18 | Подача в ИФНС №7 по Калужской области (регистрирующий орган) заявления о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц) по окончании процедуры реорганизации юридического лица (юридических лиц, участвующих в реорганизации по Форме Р12006. | Приложение N 13 к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» | 21.07.2022 года | Директор реорганизуемого МП | Отдел архитектуры Фокина Т. В. Кислов С.М. Угланов М.И. |
|  | 28.07.2022 года – получение ЕГРЮЛ При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (п. 4 ст. 57 ГК РФ). Реорганизация юридического лица в форме присоединения с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц считается завершенной (п.5 ст. 16 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица (п. 2 ст.58 ГК РФ). При присоединении одного или нескольких унитарных предприятий к другому унитарному предприятию к последнему переходят права и обязанности присоединенных унитарных предприятий в соответствии с передаточным актом (п. 3 ст. Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"). |