|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа муниципального района «Ферзиковский район» «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование отчитывающейся организации | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 29 декабря 2014 года №933 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | М.А. Абрамова - главный специалист отдела экономического развития администрации МР «Ферзиковский район», 32-723 |

**Годовой отчет о выполнении МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе областной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные   источники) | Плановые   объемы фи- нансирования  на отчетный   год из  нормативного   правового   акта об   утверждении   программы,   тыс. рублей | Фактически использова-носредств  (перечис- лено со  счета ис-  полнителя)  с начала  года, тыс.  рублей | Наименование индикатора,  единица  измерения | Значения индикатора | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | | 2018 |
| план | факт | план | факт | про-  цент  выпол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Осуществление поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров по внутримуниципальным маршрутам** | Бюджет муниципального района «Ферзиковский район» | 2800,0 | 2800,0 | Количество перевезенных пассажиров  (тыс.чел.)  Количество рейсов в год | 124,3  11502 | 80,7  11607 | 124,3  11480 | 84,3  11442 | 67,8  99,7 | 124,3  11480 |
| 1.1 | компенсация части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам |  | 2800,0 | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения** | Бюджет муниципального района «Ферзиковский район»  Областной бюджет | 19,907 | 0 | Количество транспортных средств | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 |
| 2.1 | софинансирование расходных обязательств, связанных с приобретением автобусов для организации транспортного обслуживания населения района | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | приобретение бланков «карта маршрута регулярных перевозок» и «Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» | Бюджет муниципального района «Ферзиковский район» | 19,907 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по  программе** | | Всего,  в том числе | **2819,9** | **2800,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района «Ферзиковский район» | 2819,9 | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка к годовому отчету о выполнении МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2017 год**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» утверждена постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» 29 декабря 2014 года №933.

Целью данной программы является повышение уровня доступности услуг транспортного комплекса для населения Ферзиковского района.

В рамках 1 мероприятия «Осуществление поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров по внутримуниципальным маршрутам» было проведено следующее:

1) согласно договоров №38-с от 28.12.2016 и №38/2-с от 21.07.2017 администрация муниципального района «Ферзиковский район» предоставила муниципальному предприятию муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» субсидию из средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район» на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального района «Ферзиковский район» перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам в общей сумме 2800, 0 тыс. руб.

В 2017 году муниципальное предприятие муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» обслуживало 8 социально значимых маршрута на основании договора №38-К от 31 декабря 2014 года об организации услуг, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам. За 2017 год осуществлено 11442 рейса, перевезено 84,3 тыс. пассажиров, выручка от продажи проездных документов составила 460,8 тыс. руб.

2) согласно заключенному соглашению между муниципальным предприятием муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» и Министерством труда и социальной защиты Калужской области получена компенсация затрат, связанных с приобретением единых проездных билетов.

3) проводилось обследование пассажиропотока по обслуживаемым внутримуниципальным маршрутам.

В установленный законом срок администрация выдала перевозчику по внутримуниципальным маршрутам района – МП МР «Ферзиковский район» «Ферзиковское АТП» карты маршрута регулярных перевозок и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Всего на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2017 год было запланировано 2819,907 тыс. руб., фактически использовано (перечислено) средств в сумме 2800,0 тыс. руб. расходные обязательства по программе исполнены в полном объеме.

**Оценка эффективности**

**МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2017 год**

1. Индикатор №1 «Количество перевезенных пассажиров»

84,3 / 124,3 х 100% = 67,8%

2. Индикатор №2 «Количество рейсов в год (прямых)»

11442 / 11480 х 100% = 99,7%

3. Индикатор №3 «Количество транспортных средств»

6 / 6 х 100 = 100%

Оценка эффективности программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2017 год = 1/3 х (67,8 + 99,7 + 100) = **89,2%** - программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Заведующая отделом экономического развития**

**администрации МР «Ферзиковский район» Л.П. Лазуточкина**