**Отчет о выполнении МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе областной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные   источники) | Плановые   объемы фи- нансирования  на отчетный   год из  нормативного   правового   акта об   утверждении   программы,   тыс. рублей | Фактически использова-носредств  (перечис- лено со  счета ис-  полнителя)  с начала  года, тыс.  рублей | Наименование индикатора,  единица  измерения | Значения индикатора | | |
| План  2019 | Факт  2019 | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Обеспечение осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам** | Бюджет муниципального района «Ферзиковский район» | 3880,0 | 3880,0 | Количество перевезенных пассажиров  (тыс.чел.)  Количество рейсов в год | 75  10636 | 69,1  10638 | 92,1  100 |
| 1.1 | Возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального района "Ферзиковский район" перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам |  | 3880,0 | 3880,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Обследование пассажиропотока в муниципальном районе «Ферзиковский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения** | Бюджет муниципального района «Ферзиковский район»  Областной бюджет | 0 | 0 | Количество транспортных средств | 4 | 4 | 100 |
| 2.1 | Приобретение автобусов для организации транспортного обслуживания населения района | Областной бюджет | 2600,0 | 2516,167 |  |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение спутниковым навигационным оборудованием Глонасс/Глонасс GPS | Бюджет муниципального района «Ферзиковский район» | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Всего по  программе** | | Всего,  в том числе | **6480,0** | **6396,167** |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района «Ферзиковский район» | **6480,0** | **6396,167** |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |

**Отчет о выполнении МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района**

**«Ферзиковский район» за 2019 год**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» утверждена постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» 14 марта 2019 года №131.

Целью данной программы является повышение уровня доступности услуг транспортного комплекса для населения Ферзиковского района.

В рамках 1 мероприятия «Обеспечение осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам» было проведено следующее:

1) согласно Соглашения №152 от 14.02.2019 (далее Соглашение) администрация муниципального района «Ферзиковский район» предоставила в 2019 году муниципальному предприятию муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» субсидию из средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район» на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального района «Ферзиковский район» перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам в общей сумме 3 880, 0 тыс. руб. В рамках Соглашения в 2019 году муниципальное предприятие муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» обслуживало 8 социально значимых маршрута, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам. За 2019 год осуществлено 10638 рейсов, перевезено 69,1 тыс. пассажиров.

2) проводилось обследование пассажиропотока по обслуживаемым внутримуниципальным маршрутам.

В рамках 2 мероприятия «Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения» было проведено следующее:

В 2019 году для осуществления пассажирских перевозок администрацией (исполнительно-распорядительным органом) муниципального района «Ферзиковский район» был приобретен автобус ПАЗ 320540-04: общее количество мест 42, в т.ч. посадочных – 23; тип двигателя-дизельный; экологический класс - ЕURO-5; оснащен тахографом, видеорегистратором, системой ЭРА-ГЛОНАСС.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МР «Ферзиковский район»**

В бюджете муниципального района «Ферзиковский район» на 2019 год в рамках программы было предусмотрено (план) **6 480,0 тыс. руб.** из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | - | 6480,0 тыс. руб. |
| 2 | Областные средства | - | 0 тыс. руб. |

Предусмотрено программой на 2019 год всего (план) **6 480,0 тыс. руб., в** том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | - | 6480,0 тыс. руб. |
| 2 | Областные средства | - | 0 тыс. руб. |

Фактически израсходовано в 2019 году (факт/ кассовый расход) **6 396,167 тыс. руб.,** в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | - | **6 396,167** тыс. руб. |
| 2 | Областные средства | - | 0 тыс. руб. |

**Оценка эффективности**

**МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2019 год**

1. Индикатор №1 «Количество перевезенных пассажиров»

69,1 / 75 х 100% = 92,1%

Значительное отклонение показателя произошло в связи с сокращением постоянно проживающего населения в удаленных населенных пунктах, пользующихся автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам, также следует отметить, что дачное население пользуется в основной массе личным автотранспортом. При этом следует отметить огромную социальную значимость перевозок пассажиров при снижении пассажиропотока и сохранение количества рейсов на муниципальных маршрутах.

2. Индикатор №2 «Количество рейсов в год (прямых)»

10638/ 10636 х 100% = 100,02%

3. Индикатор №3 «Количество транспортных средств»

4 / 4 х 100 = 100%

Оценка эффективности программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2019 год = 1/3 х (92,1+100+100) = **97,4%** - программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**Заведующая отделом экономического развития**

**администрации МР «Ферзиковский район» Л.П. Лазуточкина**