|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Ферзиковский район» на период 2014-2016 годов№534 от 17.10.2013 (2014-2016гг) |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 17 октября 2013 года №534 (с изменениями) |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Главный специалист отдела по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Крыласова С.В. |

**Годовой отчет о реализации муниципальной программы**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено- вание подпро-   грамм  (раздела, мероприя- тия) | Источник финансиров-я (всего, в том числе обл-ной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные   источники) | План.   объемы фи- нансирования  на отчетный   год из  нормативного   правового   акта об   утверждении   программы,   тыс. рублей | Выделено   по про- грамме на отчетный   период  (лимит),   тыс.   рублей | Процент финан- сирова- ния | Фактически использова-носредств  (перечис- лено со  счета ис-  полнителя)  с начала  года, тыс.  рублей | Наимено- вание ин- дикатора,  единица  измерения | Значения индикатора | | | | | |
| предыду- щий год | | текущий год | | | план   на  сле- дую-  щий  год |
| план | факт | план | факт | про-  цент  выпо-   пол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | Средства местного бюджета;  Средства областного бюджета | 5 | 0 | 0 | 0 | удельный расход электрической энергии на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | 41,7 | 40,4 | 40,38 | 100 | 39,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | удельный расход холодной воды на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 человека); |  | 2,43 | 2,36 | 2,38 | 99,2 | 2,29 |
| 2 | Энергосбережение в сфере коммунального хозяйства организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район». | Средства местного бюджета;  Средства областного бюджета | 700  1350 | 676,2  1350 | 97  100 | 676,2  КС-2; КС-3 | доля объема тепловой энергии, потребляемой организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район», % |  | 20 | 50 | 50 | 100 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | 0,267 | 0,260 | 0,252 | 100 | 0,250 |
| 3 | **Сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере** | Средства местного бюджета;  Средства областного бюджета | 10 | 0 | 0 | 0 | доля объема холодной воды, потребляемой организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды  , потребляемой (используемой) организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район», % | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 80 |
| 4 | Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов | Средства местного бюджета;  Средства областного бюджета | - | - | - | - | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район». | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район», к общему объему финансирования муниципальной программы; | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 100 |
| Всего по  программе | | Всего, в том числе | 2065 | 2065 | 100 | 676,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет  Бюджет МР «Ферзиковский район | 1350  715 | 1350  676,2 | 100  100 | 0  676,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |