|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в на территории муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 22 .03.2019 года №162 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Главный специалист отдела по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Крыласова С.В. |

**Годовой отчет о реализации муниципальной программы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм  (раздела, мероприятия) | Источник финан-ния (всего, в том числе обл. бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные   источники) | План.   бъемы финансирования на отчетный   год из  норматив. правового  акта об утверждении программы рублей | Фактически использовано средств  (перечислено со  счета исполнителя)  с начала  года,  рублей | Наименование индикатора,  единица измерения | Значения индикатора | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | |  |
| план | факт | план | факт | процент  выпол-  нения | план  на  следующий  год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | Средства местного бюджета;  Средства областного бюджета | 0 | 0 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 51,70 | 42,5 | 50,7 | 51,5 | 98,4 | 49,7 | |
|  |  |  |  |  | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района » (в расчете на 1 человека); | 34,90 | 35,9 | 34,50 | 35,5 | 97 | 34 | |
| 2 | Энергосбережение в сфере коммунального хозяйства органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района ». | Средства местного бюджета;  Средства областного бюджета | 900 000 | 800 658,73 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 человека | 54,40 | 54,60 | 50,70 | 50,70 | 100 | 49,70 | |
|  |  |  |  |  | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района » (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,245 | 0,245 | 0,240 | 0,240 | 100 | 0,235 | |
| 4 | **Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов** | Средства местного бюджета;  Средства областного бюджета | - | - | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 28,5 | 28,2 | 27,50 | 27,00 | 98,20 | 26,50 | |
| Всего по  программе | | Всего, в том числе | 900 000 | 800 658,73 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет  Бюджет МР «Ферзиковский район | 0  900 000 | 0  800 658,73 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Бюджет сельских поселений | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |