Приложение

к Постановлению

администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района "Ферзиковский район"

от 22 марта 2019 г. N 164

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации муниципального района  "Ферзиковский район" от 26.03.2020 [N 159а](consultantplus://offline/ref=93CB44CCF083BD61528D0D5D16B13B637CCE0ECC17119C5B46EE2049D0C209BBF2D0E08606FBFE293973F9A97CB7F367E3FB6ED3B27CE3798F0BEEE8Z8GBN), от 27.03.2020 [N 164](consultantplus://offline/ref=93CB44CCF083BD61528D0D5D16B13B637CCE0ECC17119D5741ED2049D0C209BBF2D0E08606FBFE293973F9A97CB7F367E3FB6ED3B27CE3798F0BEEE8Z8GBN),  от 16.07.2020 [N 322](consultantplus://offline/ref=93CB44CCF083BD61528D0D5D16B13B637CCE0ECC17119E5741E82049D0C209BBF2D0E08606FBFE293973F9A97CB7F367E3FB6ED3B27CE3798F0BEEE8Z8GBN)) |

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства

на территории муниципального района "Ферзиковский район"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" | | | | | | | |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | - Отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район";  - сельские поселения входящие в состав муниципального района "Ферзиковский район" | | | | | | | |
| 3. Цель муниципальной  программы | Развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике Ферзиковского района | | | | | | | |
| 4. Задачи муниципальной программы | Обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район";  обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов муниципального района "Ферзиковский район";  обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | | | | | | | |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | нет | | | | | | | |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район", соответствующих нормативным требованиям, %;  - общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район", соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным требованиям, км | | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 - 2024 годы, в один этап | | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего за счет средств | 355060521,00 | 105903822,67 | 143724318,33 | 12097000,00 | 65817000,00 | 13759190,00 | 13759190,00 |
| Всего за счет средств МР "Ферзиковский район" | 104122431,03 | 33147732,70 | 19262318,33 | 12097000,00 | 12097000,00 | 13759190,00 | 13759190,00 |
| Всего за счет средств областного бюджета | 197218089,97 | 72756089,97 | 124462000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего за счет средств федерального бюджета | 53720000,00 | 0 | 0 | 0 | 53720000,00 | 0 | 0 |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93CB44CCF083BD61528D0D5D16B13B637CCE0ECC17119E5741E82049D0C209BBF2D0E08606FBFE293973F9A97CB7F367E3FB6ED3B27CE3798F0BEEE8Z8GBN) администрации муниципального района "Ферзиковский  район" от 16.07.2020 N 322) | | | | | | | | |

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

[Указ](consultantplus://offline/ref=93CB44CCF083BD61528D135000DD656D78C058C1141497081BBC261E8F920FEEA090BEDF44B7ED283B6DFBA979ZBGDN) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=93CB44CCF083BD61528D0D5D16B13B637CCE0ECC17119A5C4EE02049D0C209BBF2D0E08606FBFE293973F9A87BB7F367E3FB6ED3B27CE3798F0BEEE8Z8GBN) социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016 N 89, от 25.05.2017 N 318);

Транспортная [стратегия](consultantplus://offline/ref=93CB44CCF083BD61528D135000DD656D79CC57C91F1B97081BBC261E8F920FEEB290E6D345BDF42C3F78ADF83FE9AA37AFB063D0A460E379Z9G0N) Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 N 1032-р, от 12.05.2018 N 893-р);

Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=93CB44CCF083BD61528D0D5D16B13B637CCE0ECC1711985646EA2049D0C209BBF2D0E08606FBFE293973F9A87BB7F367E3FB6ED3B27CE3798F0BEEE8Z8GBN) "Развитие дорожного хозяйства Калужской области", утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 6 февраля 2019 года N 68 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области".

Основными приоритетами развития автомобильных дорог в Ферзиковском районе на период до 2024 года являются:

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район", соответствующих нормативам транспортно-эксплуатационным показателям состояния улично-дорожной сети;

- увеличение объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район";

- обеспечение устойчивого финансирования дорожного хозяйства для поддержания требуемого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и развития дорожной сети;

- обеспечение внутрипоселенческих связей по дорогам с усовершенствованным типом покрытия, позволяющим повысить доступность транспортных услуг для населения.

Формирование условий для повышения качества жизни, включая строительство доступного и качественного жилья, в том числе комплексной малоэтажной застройки, а также развитие туристско-рекреационного комплекса в районе потребуют обеспечения объектов дорожно-транспортной инфраструктурой для круглогодичного подъезда к ним.

В Ферзиковском районе Калужской области насчитывается 155 сельских населенных пунктов, некоторые из них не имеют подъезда, что затрудняет доступ для населения медицинской помощи и пожарной техники.

2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей

и задач муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

- развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей формирование условий для стабильного социально-экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Ферзиковского района.

Задачи муниципальной программы:

обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район";

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов муниципального района "Ферзиковский район";

обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства.

Сроки реализации программы - 2019 - 2024 годы.

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измер. | Значения по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | Годы реализации государственной программы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района "Ферзиковский район" | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район", соответствующих нормативным требованиям | % | 13,28 | 32,0 | 32,5 | 32,8 | 38,0 | 40,8 | 44,0 | 44,4 |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район", соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным требованиям | км | 15,787 | 38,042 | 38,636 | 38,993 | 45,175 | 48,503 | 52,308 | 52,783 |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства

на территории муниципального района "Ферзиковский район"

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы будет осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

1) "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район".

Краткая характеристика основного мероприятия:

решает задачу по обеспечению сохранности и совершенствованию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район".

Способствует достижению индикаторов:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район", соответствующих нормативным требованиям;

- общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район", соответствующих нормативным;

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям к транспортно-эксплуатационным требованиям.

Обеспечит развитие за счет выполнения комплекса работ по изменению (улучшению) транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, внедрения новых технологий, использования современных материалов с целью повышения доступности транспортной инфраструктуры и экономического роста Ферзиковского района;

2) "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район".

Краткая характеристика основного мероприятия:

решает задачу по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов муниципального района "Ферзиковский район".

Способствует достижению индикатора:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район", соответствующих нормативным требованиям.

Обеспечит сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения, круглогодичное поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах;

3) "Обеспечение транспортной безопасности".

Краткая характеристика основного мероприятия:

решает задачу по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства.

Способствует достижению индикатора:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район", соответствующих нормативным требованиям.

Обеспечит устойчивое и безопасное функционирование объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства в целях достижения безопасной деятельности транспортного комплекса.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93CB44CCF083BD61528D0D5D16B13B637CCE0ECC17119E5741E82049D0C209BBF2D0E08606FBFE293973F9A973B7F367E3FB6ED3B27CE3798F0BEEE8Z8GBN) администрации муниципального района

"Ферзиковский район" от 16.07.2020 N 322)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ВСЕГО за счет средств | 355060521,00 | 105903822,67 | 143724318,33 | 12097000,00 | 65817000,00 | 13759190,00 | 13759190,00 |
| Всего за счет средств МР "Ферзиковский район" | 104122431,03 | 33147732,70 | 19262318,33 | 12097000,00 | 12097000,00 | 13759190,00 | 13759190,00 |
| Всего за счет средств областного бюджета | 197218089,97 | 72756089,97 | 124462000,00 |  | 0 | 0 | 0 |
| Всего за счет средств федерального бюджета | 53720000,00 | 0 | 0 | 0 | 53720000,00 | 0 | 0 |

5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы  (программы) | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту  (при наличии) |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район" | | | | |
| 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район" | 2019 - 2024 | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, сельские поселения, входящие в состав муниципального района "Ферзиковский район" | Средства местного бюджета | нет |
| 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район" | 2019 - 2024 | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, сельские поселения, входящие в состав муниципального района "Ферзиковский район" | Средства местного бюджета | нет |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район" | 2019 - 2024 | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, сельские поселения, входящие в состав муниципального района "Ферзиковский район" | Средства местного бюджета | нет |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Ферзиковский район" | 2019 - 2024 | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, сельские поселения, входящие в состав муниципального района "Ферзиковский район" | Средства местного бюджета | нет |
| 3 | Обеспечение транспортной безопасности | | | | |
| 3.1 | Проведение районных мероприятий среди обучающихся образовательных организаций Ферзиковского района и организация их участия в областных, всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях, направленных на повышение правового сознания участников дорожного движения | 2019 - 2024 | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, сельские поселения, входящие в состав муниципального района "Ферзиковский район" | Средства местного бюджета | нет |

6. Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по строительству и жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район". Соисполнители программы: отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации (исполнительно-распорядительному органу) муниципального района "Ферзиковский район, сельские поселения в рамках переданных полномочий.

Развитие основных мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район", в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального района "Ферзиковский район". В развитие основных мероприятий муниципальной программы конкретные мероприятия (стройки, объекты) и работы с учетом развития и текущего транспортно-эксплуатационного состояния автодорог.

Механизм реализации муниципальной программы определяется отделом по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального района "Ферзиковский район" и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального района "Ферзиковский район", обеспечивающие выполнение программы в соответствии с действующим законодательством.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации программы осуществляет отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального района "Ферзиковский район".

Муниципальная программа реализовывается через систему планирования, которая включает в себя критерии оценки промежуточных и итоговых результатов. Вопросы финансирования мероприятий муниципальной программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде.

Ответственность за реализацию мероприятий программы несет заведующий отделом по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству администрации муниципального района "Ферзиковский район".

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в [постановлении](consultantplus://offline/ref=93CB44CCF083BD61528D0D5D16B13B637CCE0ECC17109D5847E02049D0C209BBF2D0E08606FBFE293973F8AB73B7F367E3FB6ED3B27CE3798F0BEEE8Z8GBN) администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" от 1 августа 2013 года N 366 "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района "Ферзиковский район" и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района "Ферзиковский район" (с изменениями и дополнениями).