****

Приложение к

 Постановлению администрации

 сельского поселения

 «Посёлок Ферзиково»

 №­­­­113-П от 21 сентября 2017г.

**ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**сельского поселения «Посёлок Ферзиково»»**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Посёлок Ферзиково» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;Генеральный план сельского поселения «Посёлок Ферзиково» |
| Заказчик и разработчик Программы, их местонахождение | Администрация сельского поселения «Посёлок Ферзиково», Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, д.23а |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Посёлок Ферзиково» |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения «Посёлок Ферзиково»  |
| Задачи Программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения «Посёлок Ферзиково»;- обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения «Посёлок Ферзиково»;- повышение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения.  |
| Целевые показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Показатели по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 8,0  |  8,0 |  8,0 |  8,0 |  8,0 | 56,3 |
| Количество построенных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 2,7  | 2,7  | 2,7  | 2,7  | 2,7  | 13,5  |
| Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | км. | - | 1,00 | - | 0,150 | - | 0,300 |
| Протяженность велосипедных дорожек | км. | - | - | - | - | - | - |
| Паспортизация дорог |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
|   |  |   |   |   |   |   |   |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018 - 2023 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог сельского поселения «Посёлок Ферзиково»;- строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;- устройство пешеходных дорожек и тротуаров;- размещение дорожных знаков и указателей на дорогах и улицах населенных пунктов;- обеспечение доступности для инвалидов (обустройство пандусов) |
| Объемы и источники финансирования программы | Год | ВсегоТыс.руб. | Из них |
| Местный бюджет | Областной бюджет |
| 2017 |  |  |  |
| 2018 | 920,0 | 920,0 |  |
| 2019 | 750,0 | 750,0 |  |
| 2020 | 430,0 | 430,0 |  |
| 2021 | 150,0 | 150,0 |  |
| 2022-2026 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| Источник финансирования – бюджет сельского поселения «Посёлок Ферзиково», бюджет муниципального района «Ферзиковский район» областной бюджет. Финансирование ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

1. **Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения «Посёлок Ферзиково».**

 **Анализ положения в структуре пространственной организации муниципального района, анализ положения поселения, в структуре пространственной организации.**

Сельское поселение «Посёлок Ферзиково» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области с административным центром – п. Ферзиково, расположенным в 32 км к востоку от Калуги, в 3 км к югу от автодороги Калуга-Таруса. В посёлке находится железнодорожная станция на линии Калуга-Тула. Граничит на севере, западе и востоке с МО СП «Село Ферзиково», на юге с МО СП «Деревня Бронцы».

 Площадь сельского поселения «Посёлок Ферзиково» - 711 га.

 Территория населённого пункта - наиболее интенсивно используемая часть территории сельского поселения «Посёлок Ферзиково». Именно на ней расположены практически все объемные объекты капитального строительства (здания и сооружения). В населённом пункте проживает все население сельского поселения «Посёлок Ферзиково».

 На территории сельского поселения «Посёлок Ферзиково» проживает (2016 г.) – 4674 чел.

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным.

 Данное обстоятельство указывает на то, что сложившаяся граница земель населенных пунктов (по существующей застройке) образована так, что присутствуют возможности для их дальнейшего развития (при постоянной или сокращающейся численности населения).

 Территория поселения характеризуется достаточной транспортной освоенностью. Перераспределение основных транспортных направлений в рассматриваемом периоде не планируется.

Внешние транспортно-экономические связи в п. Ферзиково осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

**Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.**

**Автомобильные дороги** являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры сельского поселения «Посёлок Ферзиково». Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с областным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения «Посёлок Ферзиково», поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

**Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта**.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков неотремонтированных. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете сельского поселения «Посёлок Ферзиково» эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

**Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог.**

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры тесно связаны с реконструкцией и модернизацией транспорта, как в областном масштабе, так и на муниципальном уровне, вызванной недостаточной протяжённостью и низким техническим уровнем дорог.

**Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Тип покрытия | Мостышт/пм |
| 1. | с. Ферзиково-до ул. Карпова; ул. Красноцветова- до границы населённого пункта п. Ферзиково; п. Ферзиково-с.Русино  |  7.82 |  Асфальтовое исполнение |  - |
|  | Итого: |  7.82 |  |   |

**Перечень автомобильных дорог местного значения, в границах сельского поселения «Посёлок Ферзиково».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Идентификационный номер****автомобильной дороги** | Наименование автомобильной дороги | Техническая характеристика | Протяжённостькм |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 |
| 123456789101112131415 | **29244876 ОП МП-001****29244876 ОП МП-002****29244876 ОП МП-003****29244876 ОП МП-004****29244876 ОП МП-005****29244876 ОП МП-006****29244876 ОП МП-007****29244876 ОП МП-008****29244876 ОП МП-009****29244876 ОП МП-010****29244876 ОП МП-011****29244876 ОП МП-012****29244876 ОП МП-013****29244876 ОП МП-014****29244876 ОП МП-015** | Автомобильная дорогапо ул. Бычкова вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Афонина вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Мира вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Карпова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Пионерская в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Ленина вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Самсонова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Труда вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по пер. Самсонова вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по пер. Труда в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Парковая вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Северная в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Калужская в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Победа в п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Строителей вп. Ферзиково | асфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонщебеньгрунтгрунтасфальто-бетонгрунтбетонасфальто-бетонасфальто-бетон | 1,0620,4280,8030,5730,4471,2451,3970,4830,5460,4640,2920,4531,3630,6740,736 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16171819202122232425262728293031323334 | 29244876 ОП МП-01629244876 ОП МП-01729244876 ОП МП-01829244876 ОП МП-01929244876 ОП МП-02029244876 ОП МП-02129244876 ОП МП-02229244876 ОП МП-02329244876 ОП МП-02429244876 ОП МП-02529244876 ОП МП-02629244876 ОП МП-02729244876 ОП МП-02829244876 ОП МП-02929244876 ОП МП-03029244876 ОП МП-03129244876 ОП МП-03229244876 ОП МП-03329244876 ОП МП-034 | Автомобильная дорога по ул. Советская вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Мичурина вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Колхозная в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Спортивная вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Строителей вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Кооперативная вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Комсомольская в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Первомайская в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Суворова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по пер. Октябрьский вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Калинина в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Кутузова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. М. Жукова в  п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Луговая вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Красноцветова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо пер. Макаренко в п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Кирова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по пер. Суворова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо пер. Садовый вп. Ферзиково | асфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонщебеньщебеньщебеньщебеньасфальто-бетонщебеньгрунтщебеньщебеньщебеньгрунтасфальтасфальто-бетонасфальто-бетонщебеньасфальто-бетон | 0,0300,6420,6500,3380,2150,4130,3680,4562,1180,3082,5451,3580,9050,8261,1591,2440,7500,4130,280 |
| 3536373839 | 29244876 ОП МП-03529244876 ОП МП-03629244876 ОП МП-03729244876 ОП МП-03829244876 ОП МП-039 | Автомобильная дорога по ул. Лесная вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Соломатина вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Вишневая в п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Рябиновая в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Красная вп. Ферзиково | грунтасфальто-бетонгрунтгрунтщебень | 0,1070,6680,1620,1630,168 |
|  4041424344454647 48495051525354555657596061 | 229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 008229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009 | Автомобильная дорога пер. Кирова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога ул. Луговая, пр.2 в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога ул. Луговая, пр. 3 в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога ул. Луговая, пр. 4Автомобильная дорога ул.ЗапруднаяАвтомобильная дорога ул. МолодежнаяАвтомобильная дорога ул. СолнечнаяАвтомобильная дорога ул. НовоселАвтомобильная дорога ул.ЗеленаяАвтомобильная дорога ул.ОвражнаяАвтомобильная дорога ул.ЦентральнаяАвтомобильная дорога ул.ВосточнаяАвтомобильная дорога ул. СосноваяАвтомобильная дорога ул. ПолеваяАвтомобильная дорога ул. ЯблоневаяАвтомобильная дорога ул. БерезоваяАвтомобильная дорога ул. КрасноцветоваАвтомобильная дорога пер. ЛеснойАвтомобильная дорога ул. ЛеснаяАвтомобильная дорога пер. КрасноцветоваАвтомобильная дорога ул. Луговая, пр.1 |  грунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтщебеньгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтщебень | 303 0,180,350,300,100,400,050,1250,150,1250,250,230,0750,200,1250,1250,500,200,1250,1250,250 |

Улично-дорожная сеть населённых пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

По территории района проходит одна магистральная железнодорожная линия Калуга-Тула с одним главным путём не электрифицированная. Железнодорожный транспорт обслуживает одна промежуточная грузовая станция Ферзиково 4 класса.

Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

По степени транспортной обеспеченности территории сельского поселения «Посёлок Ферзиково» объектами местного значения в соответствии с принятыми критериями выделены три зоны:

наиболее благоприятные - шириной до 100 м от автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны;

благоприятные - на расстоянии от 100 до 500 м автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны;

относительно благоприятные – на расстоянии от 500 до 1000 м автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны.

 Оценка доступности населённых мест и мест приложения труда объектами транспортной инфраструктуры показывает, что существующие объекты капитального строительства местного значения размещены наиболее оптимальным образом.

В пределах минимальной доступности (до 10 км) могут быть размещены новые места приложения труда, предусмотренные генеральным планом сельского поселения «Посёлок Ферзиково».

 Сельское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей. Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог районного значения. Для определения путей развития транспортной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Основные автодороги сельского поселения соединяют его крайние точки на западе и востоке и связывают населенные пункты с соседними поселениями. Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодороги имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории поселения.

 В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

На территории сельского поселения автозаправочные станции отсутствуют.

**Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).**

Автомобильный парк поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014 и истекший период 2016 года отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

**Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.**

 Автобусное движение между райцентром и областным центром организовано в соответствии с расписанием. Информация об объёмах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

**Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.**

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в плиточном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

 **Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.**

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

 **Анализ уровня безопасности дорожного движения.**

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

**Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.**

Характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1. **Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения**.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории сельского поселения «Посёлок Ферзиково». Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан. На 01.01.2016 года количество грузовых автомобилей составляет- 10 , легковых –1000. Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

В поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года. Недельная неравномерность выражается в изменении исходящих в входящих потоков в пред и после выходные дни недели и утренние часы первого рабочего дня недели.

 Населённые пункты сельского поселения «Посёлок Ферзиково » сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения «Посёлок Ферзиково»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Идентификационный номер****автомобильной дороги** | Наименование автомобильной дороги | Техническая характеристика | Протяженностькм |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 |
| 123456789101112131415 | **29244876 ОП МП-001****29244876 ОП МП-002****29244876 ОП МП-003****29244876 ОП МП-004****29244876 ОП МП-005****29244876 ОП МП-006****29244876 ОП МП-007**29244876 ОП МП-00829244876 ОП МП-00929244876 ОП МП-01029244876 ОП МП-01129244876 ОП МП-01229244876 ОП МП-01329244876 ОП МП-01429244876 ОП МП-015 | Автомобильная дорогапо ул. Бычкова вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Афонина вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Мира вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Карпова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Пионерская в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Ленина вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Самсонова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Труда вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по пер. Самсонова вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по пер. Труда в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Парковая вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Северная в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Калужская в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Победа в п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Строителей вп. Ферзиково | асфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонщебеньгрунтгрунтасфальто-бетонгрунтбетонасфальто-бетонасфальто-бетон | 1,0620,4280,8030,5730,4471,2451,3970,4830,5460,4640,2920,4531,3630,6740,736 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16171819202122232425262728293031323334 | 29244876 ОП МП-01629244876 ОП МП-01729244876 ОП МП-01829244876 ОП МП-01929244876 ОП МП-02029244876 ОП МП-02129244876 ОП МП-02229244876 ОП МП-02329244876 ОП МП-02429244876 ОП МП-02529244876 ОП МП-02629244876 ОП МП-02729244876 ОП МП-02829244876 ОП МП-02929244876 ОП МП-03029244876 ОП МП-03129244876 ОП МП-03229244876 ОП МП-03329244876 ОП МП-034 | Автомобильная дорога по ул. Советская вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Мичурина вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Колхозная в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Спортивная вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Строителей вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Кооперативная вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Комсомольская в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Первомайская в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Суворова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по пер. Октябрьский вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Калинина в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Кутузова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. М. Жукова в  п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Луговая вп. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Красноцветова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо пер. Макаренко в п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Кирова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по пер. Суворова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо пер. Садовый вп. Ферзиково | асфальто-бетонасфальто-бетонасфальто-бетонщебеньщебеньщебеньщебеньасфальто-бетонщебеньгрунтщебеньщебеньщебеньгрунтасфальтасфальто-бетонасфальто-бетонщебеньасфальто-бетон | 0,0300,6420,6500,3380,2150,4130,3680,4562,1180,3082,5451,3580,9050,8261,1591,2440,7500,4130,280 |
| 36373839 | 29244876 ОП МП-03529244876 ОП МП-03629244876 ОП МП-03729244876 ОП МП-03829244876 ОП МП-039 | Автомобильная дорога по ул. Лесная вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Соломатина вп. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Вишневая в п. ФерзиковоАвтомобильная дорогапо ул. Рябиновая в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога по ул. Красная вп. Ферзиково | грунтасфальто-бетонгрунтгрунтщебень | 0,1070,6680,1620,1630,168 |
|  404142434445464748495051525354555657596061 | 229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 008229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009229244876 ОП МП 009 | Автомобильная дорога пер. Кирова в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога ул. Луговая, пр.2 в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога ул. Луговая, пр. 3 в п. ФерзиковоАвтомобильная дорога ул. Луговая, пр. 4Автомобильная дорога ул.ЗапруднаяАвтомобильная дорога ул. МолодежнаяАвтомобильная дорога ул. СолнечнаяАвтомобильная дорога ул. НовоселАвтомобильная дорога ул.ЗеленаяАвтомобильная дорога ул.ОвражнаяАвтомобильная дорога ул.ЦентральнаяАвтомобильная дорога ул.ВосточнаяАвтомобильная дорога ул. СосноваяАвтомобильная дорога ул. ПолеваяАвтомобильная дорога ул. ЯблоневаяАвтомобильная дорога ул. БерезоваяАвтомобильная дорога ул. КрасноцветоваАвтомобильная дорога пер. ЛеснойАвтомобильная дорога ул. ЛеснаяАвтомобильная дорога пер. КрасноцветоваАвтомобильная дорога ул. Луговая, пр.1 |  грунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтщебеньгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтщебень | 303 0,180,350,300,100,400,050,1250,150,1250,250,230,0750,200,1250,1250,500,200,1250,1250,250 |

В связи с увеличением предоставляемых участков под строительство индивидуального жилья, увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

На территории сельского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Улично-дорожная сетьвнутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна

 Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонт автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории сельского поселения «Посёлок Ферзиково» дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации.

 Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В рамках реализации Программы в сельском поселении на аварийно-опасных участках необходимо установить дорожные знаки в количестве 53 штук. Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

 В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно- целевого метода позволит добиться: - координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения; - реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Реализация Программы позволит:

 - установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

 - обеспечить безопасность дорожного движения;

 -сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

Существующие дороги достаточны для обеспечения транспортной доступности населенных мест и мест приложения труда.

Строительство новых дорог и реконструкция существующих не предусмотрена схемой территориального планирования Ферзиковского муниципального района.

 **Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.**

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план сельского поселения «Посёлок Ферзиково».

**Прогноз транспортного спроса, изменение объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.**

 **Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.**

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Трассировка дорог и улиц в генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-7% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

Так как в населённых пунктах СП «Посёлок Ферзиково» в жилой застройке имеются участки для содержания и обслуживания жилого дома, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

*Первоочередные задачи программы:*

*Улично-дорожная сеть*

* Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения;
* Увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

 Прогноз транспортного спроса поселения, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

 **Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.**

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Посёлок Ферзиково» необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий.

 Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития

Вариант 1 (базовый).Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введённым санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный).На территории сельского поселения «Посёлок Ферзиково» предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный).На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок 200 чел./сут.

**Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.**

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остаётся автомобильный. Транспортная связь с областным центром будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населённых пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

**Прогноз развития дорожной сети поселения.**

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяжённости, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счёт ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путём нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

 **Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учётом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

**Прогноз показателей безопасности дорожного движения.**

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

**Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека**.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объёмов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровья человека.

**4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий.**

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения «Посёлок Ферзиково», а также по соглашению средства бюджетов других уровней.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, приводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией сельского поселения «Посёлок Ферзиково» по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах, движение пешеходов осуществляется по улично-дорожной сети.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя: - проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

 - мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории сельского поселения «Посёлок Ферзиково»;

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- приобретение и установка знаков дорожного движения.

**Очередность реализации мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемый год | Стоимость работ, тыс.руб | Ответственный орган |
| Содержание дороги по ул. Кирова | 2018 |  Заложены в дорожную программу | Администрация СП «Посёлок Ферзиково |
| Содержание дороги по ул. М.Жукова | 2018 |  Заложены в дорожную программу | Администрация СП «Посёлок Ферзиково |
| Содержание дороги по ул.Самсонова | 2018 |  Заложены в дорожную программу | Администрация СП «Посёлок Ферзиково |
| Содержание участка дороги по ул.Паркова  | 2019г |  Заложены в дорожную программу | Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Содержание дороги по ул.Суворова | 2018г |  Заложены в дорожную программу | Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Содержание дороги по ул. Кутузова | 2018 | 320,0 |  Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Содержание дороги по ул. Колхозная | 20120 | 300,0 | Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Содержание дороги по ул. Советская | 2018 | 300,0 | Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Содержание дороги по ул. Луговая, пр.3 | 2018г | 250,0 | Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Устройство пешеходной дорожки ул. Красноцветова | 2019г | 500,0 | Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Содержание дороги по ул. Овражная | 2020г | 180,0 | Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Устройство пешеходной дорожки ул. Бычкова (четная сторона) | 2020г | 250,0 | Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Содержание дороги по пер.Самсонова | 2020г | 220,0 | Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Содержание дороги ул. Лесная  | 2021  | 150,0 |  Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2022-2026 |  1500,0 |  Администрация СП «Посёлок Ферзиково» |
|   |

**5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

В результате анализа состояния улично - дорожной сети сельского поселения «Посёлок Ферзиково» показано, что экономика поселе­ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек­ты транспортной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капиталь­ные вложения. Поэтому в ка­честве основного источника финансирования предлагается подразумевать средства из бюджета сельского поселения. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Под внебюджетными источниками понимаются средства пред­приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни­ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

**6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.**

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

Оценка уровня достижения каждого целевого показателя (индикатора) программы осуществляется по следующей формуле:



Эn – уровень достижения n-го показателя программы, %;

Ифn – фактическое значение n-го показателя программы;

Ипn – плановое значение n-го показателя программы.

Оценка эффективности реализации программы определяется по следующей формуле:



Э – показатель эффективности реализации программы, %;

Э1, …, Эn – уровни достижения каждого показателя программы;

m – количество показателей программы.

По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

- программа реализуется эффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации программы (Э) составляет 90 и более процентов;

- программа реализуется относительно эффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации программы (Э) составляет от 70 до 90 процентов;

- программа реализуется неэффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации программы (Э) составляет менее 70 процентов.

Администрация сельского поселения «Посёлок Ферзиково» осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг.

**7. Предложение по институциональным преобразованиям,**

**совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Посёлок Ферзиково».**

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

 Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система сельского поселения «Посёлок Ферзиково» является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения «Посёлок Ферзиково», повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.